## Slide 1
La structuration de projet

## Slide 2: La structuration de projet Exercice

## Slide 3: Exercice de structuration de projet
Objectif
  Mieux appréhender le besoin de structurer et ainsi s'appuyer sur l'ensemble des compétences de la maîtrise d'ouvrage comme de la maîtrise d'oeuvre .
Enoncé
  Vous souhaitez organiser un rallye aérien entre Toulouse et Tombouctou pour commémorer la disparition de St Exupéry. Vous ne connaissez rien au monde aérien mais vous avez organisé ce genre de course dans le milieu automobile. De plus, les raids Paris-Dakar, Gauloise Bleu..., sont des exemples sur lesquels vous comptez baser votre recherche. A priori tout est possible, mais il faut justifier les moyens nécessaires et trouver le financement. Votre première action est donc de monter votre projet sur le papier et surtout d'en structurer le contenu...

## Slide 4: Exercice de structuration de projet
Modalités pratiques
  Travail personnel : durée 20 minutes
  Travail en groupe : durée 20 minutes

## Slide 5: Corrigé de l'exercice : voir corrigé (Q4)
Analyse temporelle
Identification des domaines
Rattachement des domaines aux étapes

## Slide 6
La structuration de projet Méthode

## Slide 7: La structuration du projet
Passer de l'idée au projet
Structuration
Management
Charte Fonctionnement
Spécifications Cahier des charges
Analyse des risques
Risques
Expertise
Décision de lancement, affectation des moyens
Réalisation
Bilan
Idée

## Slide 8: Pourquoi une phase de structuration ?...
Pour améliorer la visibilité future sur le projet
  Monter un système de planification
    Permettre de "rythmer" le travail de l'équipe projet
  Faciliter la communication en cours d'avancement du projet
  Fournir une base pour la mise en oeuvre et le suivi
Ce repérage s`ppuie sur des concepts spécifiques :
- Définition de jalons et de leur contenu
- Axes d'évolution dans le temps

## Slide 9: La structuration du projet
Les avantages recherchés
  Couvrir l'étendue complète du projet
    Sur la phase de réalisation
    Sur toutes les facettes (moyens, processus, réalisation etc...)
  Faire ressortir le parallélisme des évolutions
    En particulier l'évolution de la demande parallélement à l'avancement du projet
  Mettre en évidence la transversalité des objectifs
    Favoriser la convergence des contributions
    Favoriser l'atteinte d'un objectif global
Les écueils à éviter
  Perdre de vue des aspects hors du champ principal
    Contexte amont, aval
    Capitalisation pour des expériences futures
  Le cloisonnement entre fonctions (matrice diagonale)
  Mauvais séquencement des phases
    Surabondance de détails pour certaines phases
    Lacunes
  Se méfier du comportement "Expert"

## Slide 10: Glossaire
Phase
  Période de temps située entre deux bornes et regroupant un ensemble de tâches. Par exemple :
    Etude d'opportunité, faisabilité, conception, développement, généralisation...
Jalon ou étape
  De durée nulle, il correspond à une prise de décision, à une livraison. Il entérine la phase qui précède. Par exemple :
    Validation du cahier de charges, mise à disposition de la maquette...
Domaine d'expertise, métier
  Il s'agit des compétences nécessaire à la réalisation du projet. Ces domaines doivent être présents et impliqués tout au long du projet afin de s'assurer de la cohérence globale du projet. Par exemple :
    Commercial, RH, sécurité, logistique, juridique, financier...

## Slide 11: Glossaire
La structuration
Ensemble de tâches
Domaines,
Compétences
Jalon
Phase
Métier
Temps

## Slide 12: La structuration
Méthodologie
  Lister les tâches : Verbe + Complément (méthode de créativité).
    Le verbe donne la dimension temporelle
    Le complément permettra d'identifier les thèmes et par voie de conséquences les domaines d'expertise nécessaires
      Exemple : "Identifier le plan de vol"
  Analyser les verbes pour cerner le contenu des phases du projet
  Analyser les compléments et les regrouper par thème
  Ordonner les phases sur l'ensemble des thèmes
  Sous-structurer les thèmes jusqu'à acceptation de la prise de décision
  Lister les jalons
Une tâche se caractérise par le croisement "Temps"/"Domaine"

## Slide 13: Conduite de la phase de structuration
Le chef de projet débute la structuration dès sa nomination
  Il identifie les grandes phases ("Quand")
  Il identifie les principaux jalons ("Quoi")
  Il identifie les principaux experts ("Qui")
Il rencontre tous les experts pour enrichir son analyse
  Phases validées
  Jalons acceptés
  Experts responsabilisés
Il demande aux experts et contributeurs de détailler l'analyse pour leur champ de responsabilité
("Comment")

## Slide 14: La structuration de projet : en résumé...
La phase de structuration
Tâches :
sont identifiées par
les responsables
opérationnels, pour
atteindre le jalon.
Axe d'analyse
Jalon
Phase
Temps
Métier
Jalon :
décision,
produit intermédiaire
reconnu,sert de base
de négociation pour
la délégation des sous-
objectifs
Le chef de
projet propose
et provoque
la délégation
par comité de
pilotage ou
conseil de
direction

## Slide 15: Application de la méthode : Organisation d`un séjour en Grèce
S.N.P.I., Juin 96

## Slide 16: Exercice de structuration
Objectif
  Après une première expérience de structuration intuitive, mettre en application la méthodologie présentée pour lancer la structuration d'un projet.
Contenu du projet
  Vous êtes une association qui doit organiser un voyage en Grèce pour 10 personnes sur les bases suivantes :
    La date de départ n'est pas définie
    Le prix est négociable selon la saison :
      Période Septembre - Octobre : Plein tarif
      Période Novembre - Avril : Réduction de 40%
      Période Mai - Juin : Réduction de 20%
    Selon les premiers renseignements, il est possible de bénéficier d'un prix de base de 10 kF par personne pour un groupe de 15 et de 12 kF pour un groupe moins important. Le séjour est payable d'avance et le prix comprend : transport, hébergement et nourriture exclusivement...

## Slide 17: Corrigé de l'exercice : voir corrigé (Q5)
Identification des phases et des jalons
Identification des domaines
Identification des tâches