## Slide 1: Phase de réalisation et management

## Slide 2: Plan
La gestion des risques
  Communication et information
  Les résistances au changement
  La gestion des situations conflictuelles
Le chef de projet
La communication
  Généralités
  Réunions
  Tableaux de bord

## Slide 3
La gestion des risques

## Slide 4: Les risques liés à la communication et à l'information
Distinction des informations utilisées
  Selon leur contenu
  Selon les phases d'avancement du projet
  Selon leur intensité d'utilisation
  Selon leur qualité
  Selon les destinataires
    Les membres de l'équipe-projet
    Le reste de l'entreprise
    Les acteurs externes.

## Slide 5: Les risques liés à la communication et à l'information
Facteurs de limitation de la circulation des informations
  Le cloisonnement des directions métiers
  L'utilisation des informations comme source de pouvoir
  L'incommunicabilité naturelle de certains acteurs
  La dispersion géographique des acteurs
  La différence d'origine des acteurs

## Slide 6: Les risques liés à la communication et à l'information
Identification des risques
  Lenteur ou faible échange d'informations entre les acteurs-projet
  Inadaptations des structures de communication mises en place :
    Messagerie,
    Tableaux de bord,
    Revue interne...
  Différences :
    D'origines,
    De qualifications.

## Slide 7: Les risques liés à la communication et à l'information
Identification des risques (suite)
  Non-transparence et rétention d'information entre les acteurs-projet.
  "Réunionite" aigüe
  Informations :
    Partielles,
    Surabondantes,
    Inexactes, biaisées.
  Difficultés à recueillir les données nécessaires :
    Techniques,
    Economiques.

## Slide 8: Les résistances au changement
Les différentes étapes nécessaires à la réussite d'un changement
CHANGEMENT
Information
Compréhension
Contribution
Adhésion
Présenter les faits
Susciter les échanges et faciliter l'appropriation
Permettre l'acceptation des règles du jeu
Impulser l'action

## Slide 9: Les résistances au changement : étape 1 : l'information
DES ACTIONS à ENGAGER
  Présenter clairement les faits ayant conduit à la décision
  Mettre en place un dispositif d'information adapté aux entités concernées
  S'assurer que chaque message est bien adapté aux publics concernés
  Veiller à ce que toutes les personnes concernées soient touchées
DES RISQUES
  Une information trop complexe et abondante
  Une information trop rapide et incomplète
  Une information exclusivement écrite
  La non-prise en compte de toutes les personnes concernées

## Slide 10: Les résistances au changement : étape 2, la compréhension
DES ACTIONS à ENGAGER
  Organiser des temps d'échange
  Accepter les critiques et les doutes
  Animer les réunions
  Analyser les besoins de formation
  Expliquer, expliquer, expliquer...
DES RISQUES
  La non-prise en compte de cette étape
  Une communication trop ponctuelle et non accompagnée
  Une présence du cadre en pointillée
  Un manque d'écoute des questions et remarques

## Slide 11: Les résistances au changement : étape 3, la contribution
DES ACTIONS à ENGAGER
  Animer la démarche en respectant les engagements pris
  Respecter soi-même les règles du jeu proposées aux équipes
  Soutenir les encadrants au plus près du terrain
  Afficher le niveau d'avancement
  Evaluer la pertinence et l'efficacité des formations
DES RISQUES
  La pression du quotidien
  Le maintien des réflexes hiérarchiques traditionnels
  La volonté de préserver ses propres manières de faire
  Le désintérêt progressif des responsables
  L'absence de valorisation des résultats déjà acquis

## Slide 12: Les résistances au changement : étape 4, l'adhésion
DES ACTIONS à ENGAGER
  Affirmer clairement le rôle des responsables, des chefs de projet
  Afficher les règles du jeu et les respecter
  Expliquer les évolutions ou les dérogations
  Entendre les difficultés rencontrées
  Former aux outils simples de résolution de problèmes
DES RISQUES
  Une lassitude face au trop grand nombre de priorités
  Une gestion technocratique du projet sans prendre en compte les difficultés
  Le manque de transparence des réponses ou explications données
  L'attitude inconstante du supérieur hiérarchique face aux remarques

## Slide 13: Les résistances au changement
Le pilotage stratégique du changement
  Définir une stratégie de changement, c'est répondre à quelques questions de manière claire pour l'ensemble du corps social :
  Où allons nous ?
    pour inscrire le changement dans le cadre d'une vision de l'entreprise future, ses contraintes, ses marchés.
  Où en sommes nous ?
    Les forces et les faiblesses de l'entreprise.
  Que devons nous changer ?
  Que va-t-on y gagner personnellement ?
  Selon quelles méthodes changer ?

## Slide 14: Les résistances au changement
Le pilotage opérationnel du changement
  Faciliter le processus
    Diffuser et décliner le changement
    Assister et former
    Réguler
  Stimuler les acteurs
    Valoriser
  Suivre le processus
    Ecouter et veiller
    Evaluer les résultats
    Anticiper
INFORMER et COMMUNIQUER

## Slide 15: La gestion des situations conflictuelles
Les risques de conflits dans un projet
DIRECTION GÉNÉRALE
RESPONSABLE DE PROJET
MEMBRES DE L’ÉQUIPE-PROJET
RESPONSABLES DE CENTRES CONTRIBUTEURS
« Le comportement d’un individu, d’un groupe ou d’une organisation qui entrave ou restreint (au moins temporairement) l’atteinte des objectifs poursuivis par une autre partie »
DÉFINITION
ACTEURS EN CONFLIT

## Slide 16: La gestion des situations conflictuelles
Les formes de conflits
ISOLEMENT SOCIAL
PARTICIPATION NÉGATIVE À LA VIE COLLECTIVE
MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES
OBSTRUCTION
FREINAGE / RÉSISTANCE AU CHANGEMENT
CESSATION VOLONTAIRE ET CONCERTÉE DU TRAVAIL

## Slide 17: La gestion des situations conflictuelles
Intensité moyenne des principales sources de conflit
Conflits individuels et interpersonnels
Communication Système d'information
Conflits individuels et interpersonnels
Communication Système d'information
Priorités et Objectifs
Jeux d'influence
Procédures administratives
Allocation des ressources humaines
Planification
Leadership
Ambigüité des rôles
Respect des coûts et des budgets
Inadaptation système motivation
Exigences techniques
Conflits antérieurs non-résolus
0
500
1000
1500
2000
Priorités et Objectifs
Jeux d'influence
Procédures administratives
Allocation des ressources humaines
Planification
Leadership
Ambiguïté des rôles
Respect des coûts et des budgets
Inadaptation système motivation
Exigences techniques
Conflits antérieurs non-résolus

## Slide 18: La gestion des situations conflictuelles
Sources de conflits quant à la planification du projet
  La pluralité de perceptions du temps
    Ou la difficulté à partager entre les différents acteurs le temps alloué au projet.
  La variation du niveau de détail le plus pertinent
    Pour analyser et procéder au découpage temporel du projet.
  La nécessité d'établir une planification plus ou moins détaillée du projet .
  Le rallongement de la durée du projet
    Ou la remise en cause des engagements contractés par les responsables de tâches.
  La différence du niveau de responsabilités
    Entre le responsable du projet et les responsables de tâches.

## Slide 19: La gestion des situations conflictuelles
Sources de conflits quant aux priorités et aux objectifs assignés au projet
  Les divergences d'intérêts et d'objectifs
    Date d'achèvement trop optimiste,
    Budget affecté insuffisant,
    Spécifications techniques trop ambitieuses,...
  Le manque de clarté et d'affichage des objectifs du projet
  L'interprétation différente des objectifs du projet
  L'absence de définition et d'affichage par la hiérarchie des priorités du projet.
  Le changement trop fréquent d'objectifs ou de priorités
  L'apparition de problèmes imprévisibles ou de besoins nouveaux

## Slide 20: La gestion des situations conflictuelles
Sources de conflits quant à l'allocation des ressources sur le projet
  L'estimation de l'intensité d'utilisation des ressources,
    % d'affectation.
  Disponibilité des ressources requises,
    Nombre de personnes
  La qualification ou le niveau de compétence technique recherché,
    voire de l'accroche affective.
  La date et la durée de la mise à disposition.
  La nécessité ou non d'avoir recours à la sous-traitance.
  Le rattachement hiérarchique des ressources.
  Le niveau de priorité accordé au projet

## Slide 21: La gestion des situations conflictuelles
Sources de conflits quant aux procédures relatives aux projets
  Le non-respect des procédures établies,
    Court-circuitage, non-respect des voies hiérarchiques,...en raison
      soit de la lenteur ou de la lourdeur de certaines procédures existantes,
      soit de leur non-conformité aux pratiques de l'entreprise
  La tendance à créer de nouvelles procédures chaque fois qu'un problème nouveau est détecté,
    asphyxie du système.

## Slide 22: La gestion des situations conflictuelles
L'évitement
L'accomodation
La compétition
La collaboration
Le compromis
Gain maximum
Coopérative
Non-coopérative
Gain minimum
Volonté de coopérer avec les autres parties en conflit
Souci d'obtenir des gains
Comportements en situations conflictuelles (1)

## Slide 23: La gestion des situations conflictuelles
Comportements en situations conflictuelles (2)
L'évitement
L''accomodation
La compétition
Le compromis
La collaboration
Gagnant/Perdant
Gagnant/Gagnant
Ne rien faire
Faire la guerre
Négocier

## Slide 24: La gestion des situations conflictuelles
Logique Gagnant/Gagnant : Méthode Harvard en cinq points
Séparer les questions de personnes et le fond du problème
Se concentrer sur les intérêts et non sur les positions
Imaginer ENSEMBLE des solutions pour un bénéfice mutuel
Poser des critères objectifs(lois, réglements, experts...)
Prévoir la meilleure issue de secours(MISE) en cas de non accord .
Les Hommes
Les intérêts
Les solutions
Les critères
L''alternative

## Slide 25: La gestion des situations conflictuelles
Méthode de Harvard : mise en oeuvre
  Cinq tiroirs à ouvrir successivement
Intérêts
Relations personnelles/Fond
Imagination
Critères objectifs
M.I.S.E

## Slide 26
Le Chef de Projet

## Slide 27: Rôle et attitudes dans une organisation par projets
Le chef de projet ou responsable d'un thème est un entrepreneur à part entière qui doit mener à bien la mission qui lui est assignée
Il doit ainsi manifester certaines qualités dont l'autonomie est la plus importante
Mais l'autonomie est un concept riche qui exprime à la fois :
  Responsabilité
  Initiative et solidarité avec son groupe ou équipe
Ne pas confondre autonomie et indépendance....

## Slide 28: Le chef de projet : ses missions (1)
Le chef de projet est désigné par le directeur en accord avec le comité de pilotage des projets.
Il est unique et devient "porteur" du projet :
  Il détermine les compétences nécessaires au projet.
  C'est en général à lui que revient le rôle fondamental de définir avec ses partenaires :
    L'étendue du projet et ses limites,
    Son architecture,
    Son phasage.
Afin d'asseoir le projet sur des bases solides et formalisées, il a ainsi souvent la charge de rédiger le Cahier des Charges du projet.

## Slide 29: Le chef de projet : ses missions (2)
Pour ce faire, il a le devoir d'aller chercher l'information auprès des :
  Services compétents,
  Sociétés externes et collègues.
Cette étape lui permet de :
  Prendre la mesure de la complexité du projet
  Déterminer les collaborateurs dont il peut avoir besoin
  Choisir une stratégie de gestion du projet
    Découpage en unités fonctionnelles,
    Sous-projets,
    Tâches,
    Etapes clés...

## Slide 30: Le chef de projet : ses missions (3)
Lorsque le cahier des Charges est rédigé et accepté par le directeur et le comité de pilotage, le chef de projet devient alors le chef d'orchestre
Ses premières tâches seront de :
  Constituer officiellement l'équipe
  Puis de réaliser avec elle le dossier d'analyse détaillée qui seul permet l'action quotidienne.

## Slide 31: Le rôle du chef de projet (1)
Il est primordial dans les phases suivantes :
  Lors de la définition du projet
    C'est lui qui est responsable de la mise en oeuvre du Cahier des Charges (qu'il a préalablement rédigé ou validé) donc du contrat de base !
  Lors de la négociation des éléments du Cahier des Charges avec le directeur
    Obtiendra-il l'engagement des moyens nécessaires à l'exécution du projet ?

## Slide 32: Le rôle du chef de projet (2)
Mais également :
  Lors de la constitution de l'équipe
    Parviendra-il à réunir les compétences nécessaires ?
    Ses collaborateurs seront-ils motivés ?
  Lors de la construction du dossier détaillé du projet.
  Lors du suivi permanent du projet afin d'assurer une performance optimale
    Motivation
    Technique
    Délais
    Budget J.A

## Slide 33: La contractualisation avec l'équipe (1)
Lors de la réunion de lancement du projet, chacun doit pouvoir contribuer à l'évolution du projet :
  Pour cela, tous les membres de l'équipe de projet doivent être physiquement présents.
Le chef de projet présente alors sa démarche et agit avec le groupe en termes :
  D'organisation des réflexions et actions.
  De participation/validation par l'équipe qui doit réagir aux propositions du pilote sans remettre en cause le fond.
    La validation implique l'adhésion et l'appropriation du projet par les membres de l'équipe qui ont participé,
  D'animation de l'équipe afin de recueillir les informations (tâches, contraintes, risques,...) en début de projet dans le but de réduire les aléas et de pouvoir le conduire de manière optimale.

## Slide 34: La contractualisation avec l'équipe (2)
L'équipe s'engage ensuite sur un budget et un délai.
  Le contrat est passé
La hiérarchie des membres de l'équipe de projet doit s'engager sur une obligation de moyens afin d'éliminer toute ambiguïté sur la disponibilité de ceux-ci

## Slide 35: La communication

## Slide 36: La communication est essentielle
Application de la règle des 5 W
  Communiquer vers qui ?
    Utilisateurs finaux, équipe projet, Direction du projet
  Communiquer pourquoi ?
    Fédérer, mobiliser l'équipe projet
    Associer les utilisateurs finaux
  Communiquer quoi ?
    Les objectifs, les enjeux, les risques, les résultats intermédiaires, l'organisation, le planning, l'avancement...
  Communiquer quand ?
    Au lancement, aux échéances annoncées, lors de tout évènement
  Communiquer comment ?
    Tous les moyens sont bons, mais l'implication du chef de projet et de l'équipe est primordiale...

## Slide 37: Les différents types de réunion
Les réunions au sein de l'équipe projet
  Les points d'avancement
  Les réunions techniques
Les réunions avec la maîtrise d'ouvrage
Les réunions avec le comité de projets

## Slide 38: Les points d'avancement
Qui convoque : le chef de projet
Qui participe : Les contributeurs, responsables de thème
But : Mesurer l'état d'avancement des travaux et les problèmes rencontrés
A l'issue de la réunion le chef de projet rédige une synthèse qui sera présentée en comité de pilotage
Les actions correctives retenues sont suivies lors des réunions suivantes

## Slide 39: Réunions techniques
But : Résolution de problèmes
Qui convoque : le chef de projet, parfois à la demande d'un contributeur, mais aussi le porteur du problème
Les acteurs :
  Le chef de projet
  Les contributeurs concernés
  Eventuellement les responsables de centre contributeur
  Eventuellement des experts externes à l'équipe projet
Les suites :
  Soit un relevé de décision pour mettre en place des actions correctives
  Soit une sollicitation de l'échelon supérieur

## Slide 40: Réunions avec la maîtrise d'ouvrage
Instance stratégique du projet
  Suivant l'importance du projet le pilote sera assisté ou non d'un comité de pilotage
  Prend et fait appliquer les décisions majeures
Qui convoque : Le pilote du projet ou le chef de projet
Qui participe : Les acteurs de l'environnement stratégique du projet
  Le pilote du projet qui préside la réunion
  Le chef de projet qui anime la réunion
  Les responsables des centres de compétence impliqués dans le projet

## Slide 41: Réunions avec la maîtrise d'ouvrage (suite)
Position du chef projet : il présente l'état d'avancement de son projet
  Les évènements majeurs depuis le dernier comité
  Le suivi économique du projet
  Les écarts par rapport aux objectifs initiaux
  Les risques de dérive
  Les actions correctrices mises en place ou proposées pour rattraper les écarts et anticiper les risques
Il sollicite les décisions qui ne sont pas de son niveau

## Slide 42: Les réunions avec le comité de projets
Qui convoque : le directeur
Qui participe :
  Le comité projet
  Le pilote eventuellement assisté du chef de projet
  Eventuellement des responsables de centres contributeurs
Objet :
  Arbitrage au sein d'un projet lorsque la décision n'est pas du niveau du pilote
  Arbitrage entre projets différents
  Cohérence avec la stratégie de l'entitée
Les suites :
  Un relevé de décisions

## Slide 43: D'autres moyens de communication
Au sein de l'équipe projet
  Un tableau de l'équipe , spécifique au projet
    Pour suivre l'avancement du projet
    Pour suivre les actions correctives
    Tout autre élément nécessaire au chef de projet
Vers la maîtrise d' ouvrage
  Un tableau de bord de reporting destiné au comité projet
    Des indicateurs globaux
    Tout élément utile au management de portefeuille de l'entité
Ne pas oublier que ces différents outils comportent des chiffres, mais aussi des commentaires et des graphiques

## Slide 44: Un exemple de tableau de bord de l'équipe projet
Libellé Projet
Coûts
Performance
Planification
Chef de projet :
Date :
Historique
1 mois
3 mois
Date de la réunion
Zône de commentaires
Prévus
Réalisés
à date
à avancement
-
-
-
Problèmes rencontrés
Causes
Actions proposées
Suites actions précédentes

## Slide 45: Les relations entre les acteurs
Le Comité de Projet
Le Pilote
Le chef de projet
Les contributeurs
Le Comité de Pilotage
Portefeuille
Projet