## Slide 1: Organisation, projets et management

## Slide 2
Plan
  Les différentes visions du projet
  Les autres formes de fonctionnement
  Le management
  L'organisation
  Annexes

## Slide 3
Les différentes visions du projet

## Slide 4: Présentation de la problématique
La définition de l'AFITEP
  Un projet est un dispositif de prise en charge d'une action temporaire, complexe ou innovante, pouvant être transversale, avec des objectifs clairs et quantifiés fixés a priori, un calendrier jalonné, un résultat final tangible, sous contrainte de délais et ressources.
Le projet : trois interprétations possibles selon le contexte...
  L'objet final de la réalisation
  Le programme de réalisation
  Le pilotage : management du programme de réalisation

## Slide 5: Première approche : le résultat...
Une vision très ciblée
Début
Fin
Résultat concret
Actions
Moyens

## Slide 6: Seconde approche : le programme de réalisation...
Le problème de la date de fin
Début
Fin
Début
Fin
Réalisation
?
Zone à risque

## Slide 7: Troisième approche : une vision plus étendue...
Intégrant le management...
Avec la préoccupation globale de toutes les phases
Avec des acteurs différents
Débutd'exploitation
Fin d'exploitation
Etudes/réalisation
Exploitation
Désinvestissement

## Slide 8: Une vision étendue, néanmoins fine
Débutd'exploitation
Fin d'exploitation
Murissement
Idée
Pré-étude
Etude
Structuration
Planification
Réalisation des travaux
Etudes réalisation
Exploitation
Désinvestissement

## Slide 9: Bref...
La vision dépend de la finalité recherchée... Cependant aucune approche ne peut être négligée...

## Slide 10
Les autres formes de fonctionnement

## Slide 11: Des projets, mais aussi...
Quels attributs donneriez vous à ces trois notions ?
1. Borné dans le temps
2. Permanent
3. Transverse
4. Résultat recherché : amélioration progressive
5. Résultat recherché : saut qualitatif
6. Enjeu financier important
7. Enjeux locaux
8. Produits ou Services Fournis
...
Projet
Processus
Plan d'action

## Slide 12: Des projets, mais aussi...
Voir corrigé (Q2)

## Slide 13: Les positionnements respectifs
Projet
  Il relève d'une dimension stratégique
  Il présente un aspect innovant
Processus
  Activité permanente, quotidienne
  Pérennisation de l'organisation, des compétences et des méthodes (savoir-faire)
Plan d'action
  La logique peut se rappocher de celle du projet, mais ne poursuit pas le même but
  Il vise à corriger un dysfonctionnement relevant généralement du quotidien

## Slide 14: Projet et processus
% Charge
100 %
?
Activités projets
Activités permanentes
Temps
Permet l'évolution des organisations
et des techniques
Garantit le quotidien, le service rendu
au client à l'instant T
Cette analyse doit être faite pour tout responsable d'entité afin de conduire une démarche de progrès pour libérer du temps permanent et disposer ainsi de temps projet.

## Slide 15: Projet et plan d'action
Diagnostic
Objectif
Scénarios
Arbitrage
Mise en oeuvre
Evaluation
Etude d''opportunité et de faisabilité
Planification et étude des variantes selon priorités
Décision de lancement et affectation de ressources
Déroulement du projet
Bilan du projet
D.O.S.A.M.E.

## Slide 16: Le cycle stratégique
Mise en oeuvre du budget
Suivi et animation de gestion
Définition Orientations Stratégiques
Répartition par Domaines d'action
Identification des leviers d'action
Enoncé des résultats escomptés
Définition des actions à mener :
- Fonctionnement
-Investissement
Sélection des P.A. au regard des résultats escomptés
Formalisation du Plan opérationnel
Partition des plans d'action et élaboration du budget annuel
Objectifs globaux priorisés et quantifiés
Normes
Contraintes financières globales
Autorisation d'investissement
Budget annuel d'investissement
Plan d'investissement
Arbitrage Investissements
Propositions d'investissements
Bilans

## Slide 17: Récapitulons...
Un exemple d'enchaînement logique
Idée
Projet
Processus
Plan d'action

## Slide 18: Le positionnement du projet
Projet, stratégie et temps de cycle
  Le projet rentre dans le cadre d'une stratégie
  Choix entre plusieurs projets
  Environnement évolutif
  Réactivité, flexibilité
Projet 2
Projet 1
Projet 3
Projet 1
Temps
Entreprise Japonaise
Entreprise Classique

## Slide 19
Le management

## Slide 20: Le management de projet
Les composantes du management d'un projet
Projet
Produit, programme
Logique "Transfonctionnel"
Hiérarchique
Logique "Métier"
Fonction de soutien, logistique
ex. : Logique "Qualité"
Garantie Coûts, Délais Qualité globale
Garantie qualité intrinsèque du produit

## Slide 21: Le management de projet
Une démarche opérationnelle
  Nécessité de trouver une méthode qui rende possible l'atteinte des objectifs des projets en tenant compte des ressources et des compétences
    Priorités, stratégie
    Gestion de portefeuille
  Comment manager un projet ?
    Savoir passer de l'idée au projet
    Concrétiser une idée en actions à réaliser
  Sur quoi se baser, s'appuyer pour le faire ?
    Sur les métiers existants
    Sur le temps

## Slide 22: Le management multi-projet
La somme des RI
est en général
supérieure aux
ressources
disponibles
Que faire, comment gérer une multitude de projets en parallèle et les ressources nécessaires ?...
Une démarche opérationnelle

## Slide 23: Management opérationnel des Ressources
Le management multi-projet intègre nécessairement le management des ressources
Un constat universel :
  " Toute entreprise possède des ressources limitées"
Une préoccupation constante des Responsables d'une entité :
  " Où disparaissent mes ressources " ?
Une observation :
  " Une ressource n'est pas obligatoirement égale à une autre ressource"

## Slide 24: Le management par projet
Une démarche stratégique
  Concept de management et d'organisation s'appuyant sur la mise en oeuvre, au sein de l'entité considérée, des principes de management de chaque projet et des méthodes qui rendent possible l'atteinte des objectifs négociés de chacun d'eux :
    Gestion des ressources et des compétences
    Clarification de la stratégie de l'entité
    Identification des priorités entre projets
Ce mode de management n`est pas neutre en termes d`organisation, de structure, de décisions stratégiques...

## Slide 25: Le management par projet : la cible
La culture projet, une condition incontournable
Management de projet
Management des ressources
Management Stratégique (PSDR, PMT...) Gestion d'un portefeuille
Culture projet, développement des compétences

## Slide 26: Management par projet
Management d'un portefeuille de projets
Portefeuille de projets
Veille stratégique
Idées nouveaux projets
Compatibilité des projets
P1
Pi
Multi-projets
Terrain
DUO
Emergence terrain
Stratégique
Opérationnel

## Slide 27: Management stratégique des Ressources
Le Management des ressources est l'art de l'affectation et de la gestion des ressources avec le maximum d'efficacité.
L'efficacité est ici jugée selon les deux dimensions :
  stratégique
    afin de garantir la pérennité de l'entité à long terme.
  Opérationnelle
    Afin d'assurer le fonctionnement quotidien
      Service Client
      Exploitation
Dans le cas des ressources humaines, le développement du Management des ressources s'appuie sur une gestion fine et prévisionnelle des compétences

## Slide 28
L`organisation

## Slide 29: Une évolution logique
Organisations
actuelles
Produit ?
Intégration de la
demande client et
de la production
du résultat
Croissance de la demande
Multiplicité de l'offre
Augmentation de la concurrence
Réduction du temps de développement, ...
Artisan
1 Produit

## Slide 30: Organisations divisionnelle et par produits
Avantages
  des métiers forts
  une compétence reconnue
Inconvénients
  cloisonnement
  perte de la vision produit-client
Avantages
vision client au plus haut niveau
prééminence du produit
Inconvénients
disparition des métiers
perte d'identité
divisionnelle
par produit
D. Technique
D. commerciale
D. financière
Vente
MKG
ADV
...
Produit 1
Produit i

## Slide 31: Organisation en " task force"
Direction générale
Projet
Marketing
Production
Finances
R et D
Intervenant Marketing
Intervenant Production
Intervenant Finances
Intervenant R et D
Pouvoir du Chef de Projet :
  - identique à celui d'un chef d'entreprise
  - supervise hiérarchiquement l'ensemble des ressources/projet
Convient si :
  - projet important et à fort challenge
  - projet de grande complexité
  - projet mobilise de nombreux spécialistes à plein temps

## Slide 32: Organisation matricielle
Direction Générale
Projets
Marketing
Production
Finances
R et D
Chef de Projet A
Chef de Projet B
Intervenant projet A
Intervenant projet B
Intervenant A
Intervenant B
Intervenant A

## Slide 33: Organisation matricielle
Pouvoir du chef de projet
  Responsable de l'utilisation des ressources pour son projet, mais le personnel reste hiérarchiquement dépendant de son unité d'origine
Convient à :
  Des stuctures qui doivent traiter en parallèle un nombre important de projets différents mais faisant appel à un même ensemble de spécialistes et pour lesquels la réussite des projets représente un enjeu fondamental

## Slide 34: Organisation avec faciliteurs
Direction générale
Marketing
Faciliteur
Production
Intervenant
Finances
Intervenant
R et D
Intervenant
Informations suggestions
Rapport
Décision

## Slide 35: Organisation avec faciliteurs
Pouvoir du faciliteur :
  Jouer le rôle de "courroie de transmission" pour "mettre de l'huile dans les rouages" et faire circuler l'information
  Aucun contrôle sur l'utilisation des ressources
Convient si :
  La division du travail entre cellules est bien définie
  Les lignes de communication sont bien établies, fixes et en bon fonctionnement
  Importance et enjeux du projet réduits

## Slide 36: Pour s'y retrouver...
Critères de choix entre différents types d'organisation

## Slide 37
Annesxes

## Slide 38: Qu'est-ce qu'un processus ?
Définition DG/DLQ
  Un processus est un ensemble ordonné d'activités,
    qui délivre un produit ou un service
    à un même client interne ou externe
    lui apporte de la valeur ajoutée
    répond à des besoins exprimés ou implicites
    nécessite d'être piloté
  Un processus a un caractère récurrent
DLQ : délégation à la qualité

## Slide 39: Qu'est-ce qu'un plan d'action ?
Définition DG/DPF
  Un plan d'action est une méthode concrète de conduite de l'action
  un plan d'action est un ensemble ordonné, planifié, budgété, des actions à entreprendre pour atteindre un objectif maîtrisable .
  Les plans d'action visent à l'amélioration continue de la performance des processus
DPF : Direction des programmes et des finances